ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Система учёта учебного прогресса студентов

рабочее название: Studium

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Версия документа | 0.1 |
| Дата | 29 сентября 2026 |
| Целевые платформы | Windows, Android |
| Режим работы | offline-first с последующей синхронизацией |
| Основной пользователь | преподаватель / семинарист |
| Статус | архитектурное ТЗ для начала разработки |

Документ объединяет ТЗ, модель данных, ER-схемы, карту экранов, архитектуру, API-контуры, структуру репозитория, этапы разработки и критерии приёмки.

# Содержание

1. Назначение и границы системы

2. Пользователи и ключевые сценарии

3. Принципы продукта

4. Функциональные требования

5. Учёт вопросов и ответов по почте и Telegram

6. Модель прогресса и статусы

7. Модель данных

8. ER-схемы

9. Экраны и пользовательские потоки

10. Архитектура приложения

11. API и синхронизация

12. Работа с файлами и сканами

13. Аналитика и будущий AI-модуль

14. Безопасность и персональные данные

15. Нефункциональные требования

16. MVP и дорожная карта

17. Структура репозитория

18. Критерии приёмки MVP

19. Стратегия тестирования

20. Порядок реализации

Приложение A. Основные enum и статусы

Приложение B. Пример пользовательского сценария

# 1. Назначение и границы системы

Система предназначена для ведения преподавателем целостной истории обучения студентов: состава групп, посещённых и пройденных тем, домашних заданий и повторных предъявлений, контрольных и экзаменационных работ, приложенных фотографий/сканов, вопросов студентов, ответов преподавателя, заметок и аналитики прогресса.

Главная идея продукта: хранить не только итоговые оценки, а последовательность учебных событий и их связь с темами и навыками. Это позволит получить объективную историю развития каждого студента и в будущем строить объяснимую аналитику слабых и сильных сторон.

## 1.1. Входит в первую архитектуру

Учебные периоды, дисциплины и группы.

Карточки студентов и история их принадлежности к учебным группам.

Занятия, темы и навыки, фактически пройденные на семинарах.

Домашние задания, контрольные, защиты, экзамены и другие виды работ.

Неограниченное число попыток предъявления/переделки одной работы.

Баллы, статусы, комментарии, даты и файлы, относящиеся к каждой попытке.

История вопросов студентов и ответов преподавателя из разных каналов.

Фотографии, сканы, PDF и другие вложения.

Карточка студента, матрица прогресса группы, лента событий, поиск.

Базовая статистика без AI.

Подготовленная точка расширения для OCR, Vision и AI-аналитики.

Offline-first работа Windows/Android и механизм синхронизации.

## 1.2. Не входит в MVP 0.1

Автоматическое выставление оценок AI-моделью.

Полноценный LMS для студентов с личными кабинетами.

Автоматическая рассылка заданий студентам.

Автоматическое чтение всех существующих личных переписок без явного импорта/интеграции.

Сложные прогнозные модели успеваемости: архитектура готовится, но сама модель откладывается.

# 2. Пользователи и ключевые сценарии

## 2.1. Роли

| Роль | Назначение |
| --- | --- |
| Teacher / Owner | Основной пользователь. Создаёт группы, занятия, работы, фиксирует попытки, отвечает на вопросы, смотрит аналитику. |
| Administrator (future) | Настройка нескольких преподавателей, прав, резервного копирования и общих справочников. |
| Student (future) | Опциональный кабинет студента с собственным прогрессом и загрузкой работ; не требуется для MVP. |

## 2.2. Основные рабочие сценарии

Перед семестром преподаватель создаёт дисциплину, учебный период и группы, импортирует или вручную вводит студентов.

На семинаре открывает экран «Сегодня», отмечает посещение и пройденные темы, выдаёт ДЗ.

При предъявлении работы открывает студента или ячейку матрицы, создаёт попытку, выбирает результат, фиксирует замечания и фотографирует листы.

При переделке создаёт новую попытку, не изменяя и не удаляя предыдущую.

После контрольной заносит итог и, при необходимости, результаты отдельных задач/критериев.

Получив вопрос в Telegram или по почте, добавляет/импортирует переписку, связывает вопрос со студентом, ДЗ и темами, сохраняет свой ответ.

Перед очередным семинаром смотрит аналитику группы: какие темы вызвали больше всего ошибок и вопросов.

В карточке студента просматривает хронологию: занятия, работы, вопросы, комментарии, файлы, динамику результатов.

# 3. Принципы продукта

| Принцип | Смысл |
| --- | --- |
| История вместо перезаписи | Попытки, ответы, заметки и результаты не перезаписываются. Исправления создают новые события. |
| Факты отдельно от выводов | Исходные оценки, сообщения и файлы являются фактами. AI-выводы хранятся отдельно и могут быть пересчитаны. |
| Topic/Skill-first | Работы, ошибки, вопросы и занятия по возможности связаны с темами и навыками. |
| Offline-first | На занятии основные операции работают без интернета. Синхронизация происходит позже. |
| Минимум действий | Частые операции: отметить сдачу, добавить фото, оставить короткое замечание — должны занимать несколько секунд. |
| Объяснимая аналитика | Любой вывод должен быть прослеживаем до конкретных работ, вопросов и дат. |
| Модульность | Импорт почты, Telegram, OCR и AI подключаются как адаптеры/модули без изменения ядра. |

# 4. Функциональные требования

## 4.1. Учебная структура

Создание учебного года/семестра (AcademicTerm).

Создание дисциплины (Course).

Создание группы: номер, кафедра, факультет/направление при необходимости, произвольная заметка.

Связь «группа + дисциплина + семестр» через CourseOffering, чтобы одна и та же группа могла встречаться в разные периоды и по разным дисциплинам.

Архивирование завершённых учебных периодов без удаления данных.

## 4.2. Студенты

ФИО, активность, произвольная общая заметка.

История зачисления/привязки к CourseOffering через Enrollment.

Набор датированных заметок StudentNote с категориями: наблюдение, сильная сторона, слабая сторона, организационное, прочее.

Лента всех учебных событий по студенту.

Поиск по ФИО и фильтрация по группе.

## 4.3. Темы и навыки

Иерархическое дерево Topic с родительскими темами.

Справочник Skill / Learning Outcome: конкретные проверяемые умения.

Привязка тем/навыков к работам, отдельным задачам, занятиям и вопросам.

Возможность отмечать степень прохождения темы на занятии: introduced / practiced / completed / repeated.

## 4.4. Занятия

Дата, группа/курс, краткий конспект, список пройденных тем.

Посещаемость: present / absent / late / excused / unknown.

Связь занятия с выданными работами.

Прикрепление файлов к занятию: методички, фото доски, раздаточные материалы.

## 4.5. Работы и оценки

Единая сущность Assessment с типами HOMEWORK, TEST, CONTROL_WORK, DEFENSE, LAB, EXAM, OTHER.

Номер, название, дата выдачи, срок, максимальный балл, описание.

Опциональное разбиение на AssessmentItem: задачи, вопросы, критерии.

Каждый AssessmentItem может быть связан с одной или несколькими темами/навыками.

Для каждого студента создаётся StudentWork с текущим агрегированным статусом и итоговым баллом.

Итоговый статус StudentWork вычисляется из истории Attempt и может корректироваться преподавателем.

## 4.6. Попытки сдачи / переделки

Attempt хранит дату/время предъявления, тип события, результат, балл, комментарий, номер попытки.

Предыдущие попытки неизменяемы с точки зрения бизнес-логики; корректировка фиксируется новой записью или audit trail.

К попытке можно прикрепить несколько фото/сканов/PDF.

Для AssessmentItem можно сохранять AttemptItemResult с баллом, комментарием и кодом ошибки.

На основании Attempt автоматически выводятся первая дата предъявления, дата последней переделки, дата зачёта, число попыток и просрочка.

## 4.7. Файлы

Фото с камеры Android, выбор существующего изображения, PDF/документы на Windows.

Превью изображений и быстрый просмотр в карточке работы.

Метаданные файла в БД, бинарное содержимое — в файловом/объектном хранилище.

Локальная очередь загрузки, если файл добавлен офлайн.

Хэш файла для дедупликации и контроля целостности.

## 4.8. Поиск и фильтры

Поиск студента, работы, темы, вопроса, текста заметки.

Фильтр: не предъявлено / на исправлении / зачтено / просрочено.

Фильтр вопросов: без ответа / отвечено / требует продолжения.

Фильтр студентов по проблемной теме или навыку.

# 5. Учёт вопросов и ответов по почте и Telegram

Переписка рассматривается как полноценный источник учебных данных. Она не смешивается с заметками: сохраняются исходные сообщения, а поверх них создаются связи с учебными сущностями и подтверждённые преподавателем смысловые метки.

## 5.1. Сущности коммуникаций

| Сущность | Назначение |
| --- | --- |
| CommunicationThread | Цепочка/диалог. Канал: EMAIL, TELEGRAM, MANUAL, APP, OTHER; внешний id; тема; начало переписки. |
| ThreadParticipant | Участник диалога: связанный Student либо внешний участник/группа. |
| CommunicationMessage | Отдельное входящее/исходящее сообщение: текст, время, направление, внешний id, reply-to. |
| QuestionCase | Учебный кейс «вопрос → ответ/обсуждение». Может охватывать несколько сообщений. |
| QuestionTopic / QuestionSkill | Связь вопроса с темами и навыками. Для AI-предложения хранится confidence и флаг teacher_verified. |
| QuestionAssessment | Связь вопроса с конкретным ДЗ/КР/экзаменом. |
| KnowledgeEntry (future) | Проверенный преподавателем вопрос-ответ, пригодный для базы типовых разъяснений. |
| Attachment | Файлы сообщения: фото решения, PDF, скриншоты и т. п. |

## 5.2. Сценарий добавления вопроса

Преподаватель выбирает «Добавить вопрос».

Выбирает канал: Telegram / Email / вручную / другое.

Вставляет текст либо импортирует цепочку; указывает студента, если он известен.

При необходимости прикладывает фото или файл студента.

Связывает вопрос с ДЗ/контрольной и отмечает одну или несколько тем/навыков.

Добавляет свой ответ или связывает исходящее сообщение с вопросом.

Кейс получает статус ANSWERED/RESOLVED либо остаётся OPEN.

## 5.3. Импорт: этапность

| Этап | Способ |
| --- | --- |
| MVP 0.1 | Ручное добавление, copy/paste текста, добавление вложений, указание канала и даты. |
| 0.2 | Share-to-app на Android: переслать/поделиться текстом, скриншотом или файлом в приложение. |
| 0.3 | Email adapter через OAuth/API или IMAP: импорт выбранных цепочек, без хранения пароля. |
| 0.3+ | Telegram adapter: бот/экспорт/явно пересланные сообщения — в зависимости от выбранного способа доступа. |
| 1.0 | Автоматическое предложение студента, темы и ДЗ; преподаватель подтверждает связь. |

## 5.4. Что можно будет анализировать

Количество вопросов по теме и по студенту.

Темы, по которым вопрос возникает после уже пройденного занятия.

Повторные вопросы одного студента по одному навыку.

Связь количества вопросов с результатами ДЗ/КР.

Часто повторяющиеся вопросы всей группы.

Типичные преподавательские ответы, которые можно оформить в справочник/FAQ.

# 6. Модель прогресса и статусы

## 6.1. StudentWork status

| Статус | Смысл |
| --- | --- |
| NOT_STARTED | Работа назначена, студент ещё не предъявлял. |
| SUBMITTED | Работа впервые предъявлена, результат ещё не зафиксирован. |
| REVISION_REQUIRED | Требуется переделка/исправление. |
| ACCEPTED | Зачтено/принято. |
| MISSED | Работа пропущена/не выполнена по решению преподавателя. |
| EXEMPT | Студент освобождён/работа не требуется. |
| CANCELLED | Работа отменена для всего потока или конкретного студента. |

## 6.2. Attempt result

| Результат | Пример |
| --- | --- |
| PRESENTED | Предъявил без итогового решения. |
| NEEDS_REVISION | Нужно переделать. |
| ACCEPTED | Зачтено. |
| SCORED | Выставлен числовой балл. |
| REJECTED | Попытка не засчитывается, например предъявлена не та работа. |
| COMMENT_ONLY | Только консультация/замечание без смены статуса. |

## 6.3. Производные показатели

first_presented_at — первая попытка предъявления;

accepted_at — первая попытка с ACCEPTED;

attempt_count — число попыток;

revision_count — число NEEDS_REVISION;

days_late — просрочка относительно due_at;

first_try_success — зачтено с первой содержательной попытки;

topic_mastery_score — аналитический показатель, не первичный факт.

# 7. Модель данных

Все основные сущности используют UUID. Временные поля сохраняются в UTC; клиент отображает локальное время. Для синхронизации каждая изменяемая запись должна иметь created_at, updated_at, version/revision и deleted_at для мягкого удаления там, где это необходимо.

| Сущность | Назначение | Ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| AcademicTerm | Учебный период | id, name, starts_at, ends_at, archived |
| Course | Дисциплина | id, name, short_name, description |
| StudentGroup | Учебная группа | id, number, department, faculty, notes |
| CourseOffering | Дисциплина для группы в периоде | term_id, course_id, group_id, teacher_owner_id |
| Student | Студент | full_name, preferred_name?, notes, active |
| Enrollment | Историческая связь студента с потоком | student_id, offering_id, enrolled_at, status |
| Topic | Тема | course_id, parent_id, name, sort_order |
| Skill | Навык/результат обучения | course_id, name, description |
| Lesson | Семинар/занятие | offering_id, date, summary, homework_notes |
| LessonTopic | Что прошло на занятии | lesson_id, topic_id, coverage_level |
| Attendance | Посещаемость | lesson_id, student_id, status, comment |
| Assessment | Учебная работа | offering_id, type, number, title, issued_at, due_at, max_score |
| AssessmentItem | Задача/критерий внутри работы | assessment_id, title, max_score, order |
| AssessmentTopicSkill | Связь задачи с содержанием | item_id, topic_id?, skill_id?, weight |
| StudentWork | Состояние работы конкретного студента | assessment_id, student_id, status, final_score |
| Attempt | Попытка/предъявление | student_work_id, attempt_no, occurred_at, result, score, comment |
| AttemptItemResult | Результат по элементу | attempt_id, item_id, score, comment, error_tag |
| Attachment | Файл | owner_type, owner_id, file_key, original_name, mime_type, sha256, size |
| StudentNote | Датированное наблюдение | student_id, category, occurred_at, text |
| CommunicationThread | Диалог | channel, external_thread_id, subject, started_at |
| ThreadParticipant | Участник диалога | thread_id, student_id?, display_name, role |
| CommunicationMessage | Сообщение | thread_id, direction, sent_at, text, external_message_id, reply_to_id? |
| QuestionCase | Учебный вопрос | student_id?, question_message_id, answer_message_id?, status, resolved_at |
| QuestionTopic | Темы вопроса | question_case_id, topic_id, confidence?, teacher_verified |
| QuestionSkill | Навыки вопроса | question_case_id, skill_id, confidence?, teacher_verified |
| QuestionAssessment | Связь с работой | question_case_id, assessment_id |
| KnowledgeEntry | Проверенный FAQ, future | course_id, question_text, answer_text, source_question_case_id |
| AIInsight | Производный вывод | scope_type/id, insight_type, text, evidence_json, model_info |
| AuditEvent | История критичных изменений | entity_type/id, action, before_json?, after_json?, actor, time |

## 7.1. Инварианты данных

Один студент не должен иметь два активных StudentWork для одной Assessment.

attempt_no уникален внутри StudentWork и монотонно возрастает.

Удаление Assessment не должно физически удалять уже существующие попытки; вместо этого — archive/cancel.

AIInsight не изменяет StudentWork, Attempt или Grade без явного действия преподавателя.

External message id вместе с channel должен быть идемпотентным ключом импорта, чтобы повторный импорт не создавал дубликаты.

Attachment должен оставаться доступен по стабильному id даже после перемещения физического файла.

# 8. ER-схемы

## 8.1. Ядро учебного процесса

Рисунок 1 — укрупнённая ER-схема учебного ядра

Схема сознательно показывает доменную структуру, а не все служебные поля синхронизации. На уровне физической БД будут добавлены индексы, timestamps, owner_user_id и версии записей.

## 8.2. Переписка и вопросы

Рисунок 2 — ER-схема Communication / Q&A

# 9. Экраны и пользовательские потоки

Рисунок 3 — карта основных экранов

| Экран | Содержание |
| --- | --- |
| Главная / Сегодня | Ближайшие занятия; группы на сегодня; просроченные/ожидающие работы; открытые вопросы; быстрые действия. |
| Группы | Список активных групп по семестру, фильтры, архив. |
| Карточка группы | Вкладки: Матрица работ, Студенты, Занятия, Темы, Вопросы, Аналитика. |
| Матрица прогресса | Строки — студенты, столбцы — ДЗ/КР/экзамены; цвет/иконка статуса, число попыток, быстрый ввод. |
| Карточка студента | Обзор, лента событий, работы, темы/навыки, вопросы, файлы, заметки, аналитика. |
| Карточка работы | Описание, темы/навыки, список студентов и статусы, общая статистика. |
| Попытка | Дата, результат, балл, замечания, элементы задания, фото/сканы. |
| Занятие | Посещаемость, пройденные темы, заметки, выданные задания. |
| Вопросы / Inbox | Все вопросы из ручного ввода/импорта; фильтры по студенту, группе, теме, статусу, каналу. |
| Карточка вопроса | Исходные сообщения, ответ, вложения, связи с студентом/ДЗ/темами/навыками, teacher verification. |
| Темы и навыки | Дерево курса, статистика покрытия и проблем. |
| Аналитика | По студенту, группе, теме, работе, вопросам; только агрегаты из фактов. |
| Настройки | Хранилище, резервные копии, синхронизация, интеграции, справочники. |

## 9.1. Быстрый сценарий на семинаре

Главная → Группа → Матрица → ячейка «Иванов / ДЗ 3»
→ «Новая попытка» → NEEDS_REVISION → короткий комментарий
→ [Камера] → сохранить → обратно в матрицу

Целевое число действий после открытия ячейки: 3–5 taps/clicks для типичной сдачи без подробного разбиения по задачам.

## 9.2. Карточка студента: рекомендуемые вкладки

Обзор — текущая задолженность, последние события, общий прогресс.

Лента — единая хронология попыток, оценок, вопросов, заметок и занятий.

Работы — все ДЗ/КР/экзамены.

Темы — освоенность, ошибки и вопросы по темам/навыкам.

Вопросы — переписка и Q&A.

Файлы — галерея всех сканов/фото.

Заметки — только преподавательские наблюдения.

Аналитика — динамика и объяснимые агрегаты.

# 10. Архитектура приложения

Рисунок 4 — целевая архитектура

## 10.1. Рекомендуемый стек

| Слой | Технология | Причина |
| --- | --- | --- |
| Клиент Windows/Android | Flutter / Dart | Единая кодовая база, мобильная камера, хороший desktop UI. |
| Локальная БД | SQLite + Drift (или аналогичный typed ORM) | Offline-first, миграции, реактивные запросы. |
| Backend | Python + FastAPI | Простой REST, удобная интеграция будущих OCR/AI/analytics модулей. |
| Серверная БД | PostgreSQL | Надёжная реляционная модель, JSONB для производных данных, развитые индексы. |
| Файлы | Локально в MVP; затем S3-compatible storage / MinIO | Файлы отделены от реляционной БД. |
| Auth | Сначала single-user token/local account; затем OAuth/JWT | MVP не перегружать, но оставить расширение. |
| Analytics | Python service / модуль backend | pandas/SQL aggregates на позднем этапе. |
| OCR/AI | Отдельный модуль с provider interface | Можно менять локальную/облачную модель без переписывания ядра. |

## 10.2. Модульные границы backend

backend/app/
  modules/
    identity
    academics
    students
    lessons
    assessments
    submissions
    attachments
    communications
    analytics
    ai
    sync
    audit
  shared/
  api/
  infrastructure/

Модули общаются через сервисные интерфейсы/события. Communications не должен напрямую знать внутреннюю структуру AI-модуля; AI подписывается на нормализованные события и создаёт производные записи.

# 11. API и синхронизация

## 11.1. Пример REST-контуров

| Endpoint | Назначение |
| --- | --- |
| GET/POST /terms | Учебные периоды |
| GET/POST /courses | Дисциплины |
| GET/POST /groups | Группы |
| GET/POST /offerings | Потоки |
| GET/POST /students | Студенты |
| POST /offerings/{id}/enrollments | Добавление студента в поток |
| GET/POST /lessons | Занятия |
| GET/POST /topics | Темы |
| GET/POST /skills | Навыки |
| GET/POST /assessments | Работы |
| GET /assessments/{id}/matrix | Матрица группы |
| POST /student-works/{id}/attempts | Новая попытка |
| POST /attachments | Регистрация/загрузка файла |
| GET/POST /communication/threads | Диалоги |
| POST /communication/messages/import | Идемпотентный импорт сообщения |
| GET/POST /questions | QuestionCase |
| POST /questions/{id}/links | Связи с темами/работами |
| GET /analytics/students/{id} | Агрегаты студента |
| GET /analytics/offerings/{id} | Агрегаты группы |
| POST /sync/push | Пакет локальных изменений |
| POST /sync/pull | Получение изменений после revision |

## 11.2. Offline-first стратегия

Клиент пишет сначала в локальную SQLite и помечает запись как pending_sync.

Outbox хранит локальные операции с client_operation_id.

Сервер применяет операции идемпотентно и возвращает server_revision.

Pull получает изменения после последней известной revision.

Большие файлы синхронизируются отдельно от структурных данных и имеют состояние queued/uploading/synced/failed.

Конфликты полей заметок/текстов не следует «молча» перетирать: сохранить обе версии и показать пользователю.

Для append-only сущностей Attempt и Message конфликтов существенно меньше — это одна из причин выбранной модели.

# 12. Работа с файлами и сканами

## 12.1. Правила хранения

В БД не хранить большие бинарные файлы; хранить file_key, размер, mime type, hash и метаданные.

Локальный путь — деталь клиента; серверный file_key не зависит от реального имени каталога.

Превью/thumbnail можно кэшировать локально.

Удаление учебной сущности не должно немедленно физически удалять файл: использовать период восстановления/garbage collection.

Файл должен иметь owner_type/owner_id либо отдельную таблицу связей, если позднее понадобится один файл связывать с несколькими объектами.

## 12.2. Логическая организация

storage/{owner_user_id}/{academic_term}/{offering_id}/{student_id}/
  attempts/{attempt_id}/original_filename.ext
  messages/{message_id}/attachment.ext

Это логический пример. Код приложения не должен зависеть от этой структуры: доступ только через AttachmentService.

# 13. Аналитика и будущий AI-модуль

## 13.1. Базовая аналитика без AI

Выполнено ДЗ / всего.

Доля сдачи с первой попытки.

Среднее и медианное число попыток.

Просрочки и время от первого предъявления до зачёта.

Средние баллы по работам и отдельным AssessmentItem.

Частота ошибок по error_tag.

Результаты по Topic/Skill с учётом веса заданий.

Количество вопросов по темам и динамика вопросов после занятий.

Темы группы, где одновременно наблюдаются низкие баллы, много переделок и много вопросов.

## 13.2. Будущие AI-функции

Классификация вопроса по Topic/Skill с предложением преподавателю подтвердить.

OCR и Vision-анализ сканов: распознавание текста, формул, схем, эпюр.

Выявление повторяющихся типов ошибок в работах одного студента.

Краткое резюме учебной динамики с обязательными ссылками на evidence.

Предложение тем для повторения группе перед следующим занятием.

Прогноз риска неусвоения темы как вероятностный индикатор, а не как оценка личности/способностей.

Подготовка черновика ответа на типичный вопрос на основе проверенной KnowledgeBase; отправляет только преподаватель.

## 13.3. Правила AI-слоя

AIInsight — производный объект; его можно удалить/пересчитать без потери фактов.

Любой вывод хранит evidence: ids работ, вопросов, попыток и тем.

AI не выставляет итоговую оценку автоматически.

Teacher confirmation обязателен для переноса AI-предложенной связи Topic/Skill в «проверенную».

Версия модели и промпта фиксируется для воспроизводимости.

# 14. Безопасность и персональные данные

Данные студентов считаются персональными и должны быть доступны только авторизованному преподавателю/разрешённым пользователям.

Шифрование транспорта при серверной синхронизации (HTTPS).

На Android/Windows желательно использовать защищённое хранилище для токенов, не plain-text config.

Пароли почты не хранить; будущие интеграции строить на OAuth/token или безопасном app-password только если другого варианта нет.

Резервные копии должны быть зашифрованы либо защищены средствами ОС/хранилища.

Нужна функция экспорта/удаления данных конкретного студента и архива учебного периода.

AuditEvent обязателен для удаления, массовых изменений и ручной коррекции итоговых результатов.

Логи не должны содержать полный текст переписки и персональные данные без необходимости.

# 15. Нефункциональные требования

| Требование | Критерий |
| --- | --- |
| Производительность | Открытие матрицы группы до ~40 студентов и ~30 работ — визуально без заметной задержки после локального кэширования. |
| Offline | Все операции занятия, оценивания и просмотра уже синхронизированных файлов/данных доступны без сети. |
| Надёжность | После аварийного закрытия сохранённые локально попытки не теряются. |
| Миграции | Схема SQLite и PostgreSQL имеет версионированные миграции. |
| Экспорт | Минимум CSV/JSON для структурных данных; позже PDF/Excel отчёты. |
| Доступность данных | Не использовать проприетарный бинарный формат как единственное хранилище. |
| Локализация | Архитектура UI поддерживает ru-RU; строки не захардкожены в виджетах. |
| Масштаб | Архитектура без изменений домена должна выдерживать несколько лет истории преподавателя и десятки тысяч файлов. |
| Наблюдаемость | Ошибки синхронизации и загрузки файлов имеют понятный статус и возможность retry. |

# 16. MVP и дорожная карта

| Этап | Состав |
| --- | --- |
| Phase 0 — Bootstrap | Репозиторий, архитектурные документы, Flutter shell, локальная SQLite, миграции, базовые модели, тестовая инфраструктура. |
| MVP 0.1 — локальный журнал | Windows-first: периоды, курсы, группы, студенты, темы, занятия, Assessment, Attempt, заметки, вложения, ручные вопросы/ответы, карточка студента, матрица. |
| 0.2 — Android + камера | Android build, быстрая камера/галерея, share-to-app, офлайн-файлы. |
| 0.3 — сервер и sync | FastAPI, PostgreSQL, объектное хранилище, auth, двусторонняя синхронизация Windows/Android. |
| 0.4 — интеграции | Импорт выбранных email threads, Telegram pathway, дедупликация, link suggestions. |
| 0.5 — аналитика | Дашборды по студенту/группе/темам, вопрос-аналитика, error tags. |
| 0.6 — OCR/Vision | Обработка сканов, распознавание, teacher verification. |
| 1.0 — AI learning analytics | Объяснимые слабые/сильные стороны, рекомендации повторения, прогнозные индикаторы, knowledge base. |

## 16.1. Что обязательно оставить в MVP, даже если не видно пользователю

UUID, timestamps, soft delete/version fields.

Topic/Skill mapping хотя бы на уровне модели.

Append-only history Attempts.

Attachment abstraction.

CommunicationThread/Message/QuestionCase, даже если импорт сначала ручной.

Миграции БД и автоматические тесты.

# 17. Структура репозитория

studium/
├─ AGENTS.md
├─ README.md
├─ docs/
│  ├─ concept.md
│  ├─ requirements.md
│  ├─ architecture.md
│  ├─ data-model.md
│  ├─ ui-navigation.md
│  ├─ roadmap.md
│  ├─ decisions.md
│  ├─ done.md
│  └─ todo.md
├─ apps/
│  └─ studium_app/            # Flutter: Windows + Android
│     ├─ lib/
│     │  ├─ app/
│     │  ├─ core/
│     │  ├─ features/
│     │  │  ├─ academics/
│     │  │  ├─ students/
│     │  │  ├─ lessons/
│     │  │  ├─ assessments/
│     │  │  ├─ attempts/
│     │  │  ├─ attachments/
│     │  │  ├─ communications/
│     │  │  └─ analytics/
│     │  └─ data/             # SQLite, sync, repositories
│     └─ test/
├─ services/
│  └─ api/                    # future FastAPI backend
│     ├─ app/
│     ├─ migrations/
│     └─ tests/
├─ packages/
│  ├─ domain/
│  ├─ database/
│  └─ sync/
├─ infra/
├─ scripts/
├─ tests/
└─ .github/workflows/

## 17.1. Документы проекта

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| concept.md | Цель продукта и основные принципы. |
| requirements.md | Актуальные функциональные и нефункциональные требования. |
| architecture.md | Текущая архитектура и границы модулей. |
| data-model.md | Сущности, связи, enum и правила миграций. |
| ui-navigation.md | Карта экранов и ключевые пользовательские потоки. |
| roadmap.md | Фазы разработки и границы каждой фазы. |
| decisions.md | Значимые архитектурные решения, OPEN-вопросы и их статус. |
| done.md | Что реально реализовано и проверено. |
| todo.md | Следующие конкретные задачи; краткий актуальный план. |

# 18. Критерии приёмки MVP 0.1

Пользователь может создать учебный период, дисциплину, группу и минимум 20 студентов.

Можно создать занятие, отметить посещаемость и минимум три пройденные темы.

Можно создать ДЗ №1, связать его минимум с двумя Topic/Skill и назначить группе.

Для студента можно создать 3 последовательные попытки: переделка → переделка → зачёт; история отображается в правильном порядке.

К каждой попытке можно добавить минимум 3 изображения и открыть их позднее.

Матрица группы показывает статус работы и число попыток без открытия карточки каждого студента.

Карточка студента показывает единую ленту минимум из Attempt, Note, QuestionCase и Lesson/Attendance событий.

Можно вручную добавить вопрос из Telegram/Email, текст ответа, вложение и связать вопрос со студентом, ДЗ и темой.

Фильтр Questions → OPEN показывает вопросы без подтверждённого ответа.

Базовая аналитика показывает число попыток, долю сданных работ и количество вопросов по темам.

После перезапуска приложения локальные данные сохраняются.

Миграция тестовой БД с предыдущей версией проходит автоматически и не уничтожает данные.

Ключевая доменная логика покрыта unit/integration tests.

# 19. Стратегия тестирования

| Уровень | Что проверять |
| --- | --- |
| Unit | Расчёт статусов, attempt_count, late days, mastery aggregates, импортная идемпотентность. |
| Repository/DB | CRUD, уникальные ограничения, миграции, soft delete, offline outbox. |
| Integration API | StudentWork + Attempts; Questions + Messages; attachments metadata; sync push/pull. |
| Widget/UI | Матрица, карточка студента, форма попытки, форма вопроса. |
| End-to-end | Создать группу → работу → 2 переделки → зачёт → фото → вопрос → аналитика. |
| Sync conflict | Два устройства меняют одну заметку; система не теряет одну из версий. |
| File recovery | Сбой во время upload и успешный retry без дубля файла. |

# 20. Порядок реализации

Зафиксировать рабочее название, license/private repo и версии Flutter/Python.

Создать репозиторий и docs: concept.md, architecture.md, data-model.md, done.md, todo.md.

Создать Flutter application shell и слой локальной SQLite с миграциями.

Реализовать AcademicTerm, Course, StudentGroup, CourseOffering, Student, Enrollment.

Реализовать Topic, Skill, Lesson, Attendance.

Реализовать Assessment, AssessmentItem, StudentWork, Attempt, AttemptItemResult.

Сделать матрицу группы и карточку студента — это первые «сквозные» пользовательские экраны.

Добавить AttachmentService и локальные фото/файлы.

Добавить Communications: Thread, Message, QuestionCase и ручной импорт.

Добавить базовые агрегаты аналитики.

Только после стабильного локального MVP добавлять FastAPI/PostgreSQL и sync.

После sync — Android workflow, внешние интеграции, OCR/AI.

Рекомендуемый первый вертикальный срез для кодирования: «Создать группу → добавить студента → создать ДЗ → создать попытку → приложить фото → увидеть событие в карточке студента». Он проверяет архитектуру приложения быстрее, чем реализация всех справочников по отдельности.

# Приложение A. Основные enum и статусы

| Enum | Значения |
| --- | --- |
| AssessmentType | HOMEWORK, TEST, CONTROL_WORK, DEFENSE, LAB, EXAM, OTHER |
| StudentWorkStatus | NOT_STARTED, SUBMITTED, REVISION_REQUIRED, ACCEPTED, MISSED, EXEMPT, CANCELLED |
| AttemptResult | PRESENTED, NEEDS_REVISION, ACCEPTED, SCORED, REJECTED, COMMENT_ONLY |
| AttendanceStatus | PRESENT, ABSENT, LATE, EXCUSED, UNKNOWN |
| CoverageLevel | INTRODUCED, PRACTICED, COMPLETED, REPEATED |
| CommunicationChannel | EMAIL, TELEGRAM, MANUAL, APP, OTHER |
| MessageDirection | INBOUND, OUTBOUND |
| QuestionStatus | OPEN, ANSWERED, RESOLVED, NEEDS_FOLLOWUP, ARCHIVED |
| StudentNoteCategory | OBSERVATION, STRENGTH, WEAKNESS, ORGANIZATIONAL, OTHER |
| AttachmentSyncStatus | LOCAL_ONLY, QUEUED, UPLOADING, SYNCED, FAILED |

# Приложение B. Пример пользовательского сценария

Пример показывает, почему попытки и вопросы должны храниться как события, а не как один итоговый статус.

Студент: Иванов И.И.
Работа: ДЗ №3 — эпюры Q и M

03.10 — Attempt #1 — NEEDS_REVISION
  Ошибка: знак M на участке 2
  Файл: photo_001.jpg

04.10 — Telegram QuestionCase
  «Почему от сосредоточенного момента эпюра M делает скачок?»
  Связи: ДЗ №3, Topic «Эпюра M», Skill «учитывает сосредоточенный момент»
  Ответ преподавателя сохранён в цепочке.

05.10 — Attempt #2 — NEEDS_REVISION
  Знак исправлен, но неверно значение скачка.

07.10 — Attempt #3 — ACCEPTED
  ДЗ зачтено.

Аналитика позже может корректно сказать:
  «Ошибка по сосредоточенному моменту проявилась в двух попытках и сопровождалась отдельным вопросом; к 07.10 навык продемонстрирован корректно».

Конец документа. Версия 0.1 предназначена для старта проектирования и первой реализации; изменения архитектуры следует фиксировать через ADR и обновление data-model.md.